Техническое задание 81/24

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| - Требования к предмету закупки |  |  |
|  | Предмет закупки (подробное описание) | Строительство Структурированных кабельных систем в офисных помещениях МТС банка по МСК, МО и г. Рязань, включая работы и материалы для СКС и ЭО |
|  | Количество и качество товара/работ/услуг: | Единичные расценки согласно Приложения №1. Обсчет потребности согласно Приложения № 2. Указанное в спецификации количество является ориентировочным, Банк оставляет за собой право, как уменьшить, так и увеличить количество По итогам закупки будет утвержден пул поставщиков, с которыми будут заключены рамочные Договоры с фиксацией единичных расценок (Приложение № 1). Распределение заказов будет осуществляться посредством проведения биддингов на каждую конкретную потребность с оформлением соответствующих заказов/спецификаций к Договорам. В случае отказа Поставщика от поставки Товаров три и более раз, данный Поставщик может быть отстранен от дальнейшего участия в закупочных процедурах ПАО «МТС-Банк», и попасть в реестр недобросовестных поставщиков, при этом Договор с данным Поставщиком может быть расторгут в одностороннем порядке. |
|  | Требования к товару/работе/услуге Требования, при необходимости, могут быть разделены на две группы: - Обязательные требования – стоп-факторы, при несоответствии которым поставщик не допускается до ранжирования - Дополнительные (желательные) требования – могут быть включены в оценку предложений, соответствие Поставщика требованиям будет являться преимуществом | В предложении Поставщиком должны быть обязательно предоставлены следующие документы: - Проектные резюме специалистов. - Тестирование медных линий должно проводиться с использованием кабельного анализатора Fluke DSX-5000 или аналогичного, с предоставлением действующего свидетельства о поверке средства измерения, а также калибровкой текущего года. Аттестация сети проводится на соответствие TIA cat. 5e/6 Perm.Link. Обязательному тестированию и сертификации подлежат 100% установленной системы. - Копия свидетельства/сертификата авторизированного инсталлятора, выданного Поставщику для предоставления системной гарантии. - Копии действующих сертификатов о подтверждении квалификации не менее 5 монтажников и 2 проектировщиков СКС; - Копии действующих лицензий Госстроя России на производство всех видов работ по данным ТЗ; - отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами; - отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей. - Товар должен быть новым и изготовленным не ранее 2023 года. - Товар должен быть поставлен отечественным поставщиком. - Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также обеспечивать защиту от проникновения влаги. - Стоимость доставки до склада Покупателя должна входить в стоимость Товара. - Поставка товара и работы осуществляются силами Поставщика на территории ПАО «МТС Банк» по адресам: г. Москва, МО и г. Рязань. - Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. - Не допускается поставка выставочных образцов. По своим параметрам товар должен соответствовать или превосходить характеристики и требования, указанные в Спецификации. |
| 1.4. | Платежные условия договора: | - Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 календарных дней по факту поставки товара/выполнения работ/оказания услуг. По факту поставки товара/выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает комплект документов: накладная, счет, акт приема-передачи/выполненных работ, др. - Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС, в случае если НДС не облагается, представить подтверждающие документы (решение ИФНС). - Условия расчетов: Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк». В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ. Памятка: |
| 1.5. | Срок исполнения обязательств Поставщика: | С Поставщиком по итогам проведения закупочной процедуры заключается рамочный Договор на 3 года. Утвержденный в рамках Заказа Поставщик приступает к работам в течение 10 календарных дней. |
| 1.6. | Гарантийные обязательства Поставщика: | Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору, материалы и оборудование, установленное Подрядчиком в ходе выполнения работ. Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной. Гарантийное обслуживание включает в себя: - замену или ремонт оборудования. Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям по качеству, в срок не более 10 календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка. Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям по качеству, в срок не более 5 календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка. Гарантийный срок на выполненные работы: должен составлять 24 месяца со дня подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Подрядчик не позднее 5 календарных дней после завершения работ представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. • Подрядчик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка. • В случае предоставления Заказчиком обоснованного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ стороны в течении одной рабочей недели составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от участия в составлении такого акта, акт составляется Заказчиком самостоятельно. • На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения выполненных работ до момента окончательной их сдачи Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. |
| 1.7. | Специальные (обязательные) требования к Поставщику – стоп-факторы, при несоответствии которым поставщик не допускается до ранжирования | Поставщик должен иметь доказанный опыт выполнения аналогичных работ по монтажу (созданию) СКС за последние 5 лет (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации). Покупатель вправе отдельно запросить подтверждение опыта работы, в том числе, не ограничиваясь, рекомендательными письмами от действующих клиентов Поставщика. |
| 1.8 | Дополнительные требования к Поставщику – могут быть включены в оценку предложений, соответствие поставщика требованиям будет являться преимуществом | Приняв в работу конкретный Заказ, Поставщик должен представить документальное подтверждение наличия необходимого количества Товара и обеспечить предоставление сертификатов качества при необходимости и по запросу Банка. |
| - Приложения |  |  |
| 2.1 | Спецификация |  |
| 2.2 | Проект договора (при наличии) | По форме Поставщика (приложить к КП) |
| 2.3. | Прочая документация (при наличии) |  |